ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории МО Низинское сельское поселение на 2015-2019 годы»

ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

Разработчик: Местная администрация МО Низинское сельское поселение

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Фактически профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  |  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения на территории МО Низинское сельское поселение» |
| Оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения | 1982,0 |  |  |  | 1582,0 | 1516,4 |  |  |  | 1516,4 | 95,9% |
| Эксплуатация, ремонт линий уличного освещения | 2838,0 |  |  |  | 2838,0 | 2571,7 |  |  |  | 2571,7 | 90,6% |
| Подпрограмма «Содержание и благоустройство братских захоронений на территории МО Низинское сельское поселение» |
| Обеспечение местами для погребения невостребованных граждан | 30,0 |  |  |  | 30,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0% |
| Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории МО Низинское сельское поселение» |
| Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения | 400,0 |  |  |  | 400,0 | 349,0 |  |  |  | 349,0 | 87,3% |
| Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок, установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) | 900,0 |  |  |  | 900,0 | 545,6 |  |  |  | 545,6 | 60,6% |
| Уборка территории на детских, спортивных площадках и общих зонах (оплата по гражданско - правовым договорам дворникам поселения, трактористу), прочие мероприятия по благоустройству | 5560,0 |  |  |  | 5560,0 | 5201,3 |  |  |  | 5201,3 | 93,5% |
| Итого по Программе | 11710,0 |  |  |  | 11710,0 | 10184,0 |  |  |  | 10184,0 | 87,0% |

Глава местной администрации

МО Низинское сельское поселение                                                                           Е.В. Клухина