## Приложение 3

## к соглашению №7/11 от 10.06.2015

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным

в адресную инвестиционную программу за счет средств

областного бюджета за 2016 год

(нарастающим итогом)

Местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение (рублей)

| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2016 году | Получено субсидий в 2016 году | Принятые в 2016 году бюджетные обязательства | Выпол- нение капи- тало- вложе- ний в 2016г. | Перечислено средств организациям в 2016 году | Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе | феде- раль- ный бюд- жет | област- ной бюджет | контр- агент | номер и дата дого- вора | сумма дого- вора на 2016 год |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | феде- раль- ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Реконструкция Дома культуры в дер. Низино | 70 915 814,75 |  | 67 700 000,00 | 3 215 814,75 |  | 12 809 707,30 | ООО «Альфабалтстрой СК» | МК №3 от 11.10.16 | 19770639,0 | 4 704 099,16 | 13 495 178,53 |  | 12 809 707,3 | 685 471,23 | 0,00 | Выполнены следующие работы: -возведены стены; - закрыта кровля; - установлены двери (временные), окна; - проведена наружная система теплоснабжения; - произведена временная разводка тепловой сети внутри здания, подключено отопление; - произведена реконструкция наружной линии электроснабжения здания ДК; - ведутся работы по прокладке наружных сетей: водоснабжения и водоотведения; - производится закупка материалов для утепления фасада здания. Готовность реконструированного здания оценивается ориентировочно в 50% . |

Целевое использование субсидий в сумме подтверждаю.

Глава местной администрации муниципального образования

Низинское сельское поселение муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области	___________			Е.В. Клухина

(подпись)                (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер                     _________	Н.С. Овсянникова

(подпись)                              (фамилия, инициалы)

«10» января 2017 года