ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие газификации на территории муниципального образования Низинское сельское поселение

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2022 годы»

ЗА ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2020 ГОДА

Разработчик: Местная администрация МО Низинское сельское поселение

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Фактически профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |
|  |  | Бюджет ЛО | Федеральный бюджет | Другие источники |  |  | Бюджет ЛО | Федеральный бюджет | Другие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Проектирование газопровода, разработка схем газоснабжения | 171,7 | 2 736,4 | 2 340,8 | 0 | 5 248,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 % |
| Мероприятия по страхованию и техническому обслуживанию газопроводов | 1 101,6 | 0 | 0 | 0 | 1 101,6 | 144,7 | 0 | 0 | 0 | 144,7 | 13,1 % |
| Итого по Программе | 1 273,3 | 2 736,4 | 2 340,8 | 0 | 6 350,5 | 144,7 | 0,0 | 0 | 0 | 144,7 | 2,4 % |

Глава местной администрации

МО Низинское сельское поселение                                                                           Е.В. Клухина